VÉRTICE

T E C N O L O G I A

ESCOPO DE PROJETO

Backend do Power System — desenvolvimento e integração

| Cliente | Laser Company (rede de franquias de estética) |
| --- | --- |
| Contato | Rafael Estevez — CEO |
| Projeto | Power System — Sistema Unificado |
| Tarefa | Backend do Power System — desenvolvimento e integração |
| Produto | Tecnologia — Sistema de Gestão |
| Prioridade | Urgente |
| Data | 22/06/2026 |
| Versão | 1.0 |
| Elaborado por | Mateus Ferreira |
| Status | Aprovado |

1.  Objetivo do projeto

Construir o backend completo do Power System, fazer a sua segurança e integrá-lo ao front-end e ao site que já estão publicados, levando o sistema ao padrão de produção. O Power System é a plataforma única que vai concentrar toda a operação da rede (clientes, agenda, vendas, financeiro, RH, atendimento e expansão), substituindo os sistemas usados hoje (BMP, SULTS, BLIP e planilhas) e funcionando como fonte única de informação para a franqueadora e para as franquias.

2.  Contexto e recálculo de rota

O cliente desenvolveu por conta própria, com apoio de IA, todo o front-end do Power System, com os seus módulos e telas, além de já ter colocado o site institucional no ar. A maior parte das funcionalidades, porém, está apenas prototipada na interface: sem backend que as sustente, sem integração entre os módulos e sem teste.

A rota do projeto passa a ser esta: a Vértice constrói o backend, implementa a cibersegurança, integra o site ao sistema, valida e consolida o que já foi prototipado e leva tudo a produção. O desenvolvimento já foi iniciado. Mesmo assim, este escopo cobre o projeto por inteiro, para alinhar com o cliente o que será entregue.

3.  Como o trabalho vai funcionar

Frentes de trabalho

- Construção do backend que sustenta cada módulo do sistema.

- Integração entre os módulos e do site institucional ao Power System.

- Validação e consolidação das funcionalidades que o cliente já prototipou no front.

- Cibersegurança e estruturação da infraestrutura para produção.

Entrega incremental

A construção é feita por módulo e por prioridade, com testes parciais ao longo do caminho, conforme o cliente pediu (colocar para rodar o quanto antes, testando e ajustando). As frentes de Expansão e de Disparos de WhatsApp foram sinalizadas como prioridade inicial.

Congelamento de alterações (condição para começar) Enquanto o backend está sendo construído, o cliente não pode criar novos módulos nem fazer alterações estruturais no front. Qualquer mudança nesse período pode quebrar o projeto e exigir retrabalho do zero. Todos os ajustes desejados devem ser reunidos em uma lista e aplicados depois, no ambiente próprio que será preparado para isso.

4.  Escopo por módulo

Resumo do que cada módulo entrega. O detalhamento item a item fica no documento de requisitos.

4.1  SAC (central de atendimento)

Centraliza o atendimento ao cliente dentro do sistema, no lugar do BLIP e das planilhas. As atendentes entram como colaboradoras com perfil próprio e permissões.

- Chamados de vários canais reunidos em um único CRM: botão SAC do site, WhatsApp e inserção manual (Reclame Aqui, Procon, e-mail, chamado de unidade).

- Distribuição igualitária dos chamados entre as atendentes logadas e ativas, com transferência em cadeia (consultor para supervisor) e, se a operação quiser, entre as próprias atendentes.

- Distingue cliente de não cliente. Para cliente, ao informar CPF ou telefone, o sistema importa o histórico (contratos, sessões, valores) e, em cancelamento, calcula o valor de devolução.

- Solicitação de pagamento espelhada no Financeiro da franqueadora para validação, com retorno ao SAC.

- Acompanhamento automático por WhatsApp das solicitações mais longas e alerta de andamento em até 48 horas.

4.2  Financeiro da franqueadora

Substitui o fluxo de caixa manual. Aproveita o cadastro das unidades e as vendas já registradas no sistema para criar o cliente no financeiro e lançar os royalties.

- Importação das vendas das unidades e lançamento de despesas, inclusive recorrentes.

- Projeção de caixa semanal e cálculo de atualização monetária por índices (já prototipados, a validar).

- Conciliação bancária diária automática com emissão de relatório.

- Régua de cobrança de royalties por WhatsApp, com opção de parcelamento em três vezes, multa e juros calculados, geração de boleto e baixa.

- Ajustes de interface (listas suspensas no lugar dos balões; destaque para os botões de adicionar receita e conta a pagar) e registro das conversas do setor.

4.3  Jurídico

Repositório dos documentos das franquias (circular de oferta, pré-contrato e contrato) e dos modelos de notificação.

- Backend para guardar os documentos e histórico de notificações.

- Envio de notificação por automação (por exemplo, atraso de pagamento acionado pelo Financeiro) ou manual, com integração ao Financeiro para cobrança de royalties.

4.4  App do cliente

O app foi gerado pelo cliente e ainda não foi testado. A entrega é validar o funcionamento e definir o que ele faz antes de qualquer evolução.

4.5  Implantação

Checklist de inauguração de unidade, com mais de um modelo possível (loja tradicional e store in store).

- O franqueado acessa, cumpre os itens sem editar o checklist e anexa documentos, com acompanhamento em reuniões semanais.

- Alerta automático por WhatsApp quando um item não é cumprido no prazo.

4.6  Expansão   ·  Prioridade inicial

Captação de leads de franquia e de revenda de unidades por vários canais (formulário do site, site direto, cadastro manual), com registro dos disparos e do funil.

- Construção da automação de conversa inicial dos leads (aquecimento), entregando ao time só os mais quentes, com visão das conversas.

- Disparos de WhatsApp de captação que não podem parar.

- Limpeza de interface (submenus laterais duplicados). O CRM é hoje compartilhado com a venda de equipamentos e depois fica só para franquia.

4.7  Disco virtual

Integração com o Google Workspace, com dois discos: público (administradores sobem materiais, os demais visualizam e baixam) e privado (acervo restrito a administradores).

4.8  Checklist de indicadores e planos de ação

Checklist semanal automatizado que compara as metas e as médias da rede com os indicadores da unidade (agendamentos, comparecimentos, conversão e ticket médio).

- Coleta automática dos dados (programada para segunda de manhã), identificação das fragilidades e geração de planos de ação personalizáveis, com chat no plano para registrar cobrança, apoio e dúvidas.

- Ciclo programado: abre segunda, alerta na quinta às 14h se seguir em aberto e encerra sexta às 18h com registro de descumprimento.

- Biblioteca de planos de ação sugeridos por indicador e, ao final, simulação do potencial de vendas caso as medidas sejam acatadas. Substitui o processo manual entre BMP e SULTS.

4.9  Chamados

Registro das solicitações entre as áreas da franqueadora e entre franqueadora e franqueados, em formato de intranet.

- Prazo de 48 horas para cumprimento, com atraso assinalado em relatórios e aos gestores.

- Notificação de novo chamado e de chamado em atraso.

4.10  Comunicados

Comunicados à rede integrados ao sistema, no lugar do SULTS.

- Apenas administradores enviam, com seleção do público (colaboradores, escritório, franqueados, funcionários das franquias ou todos).

- Dashboards de leitura e confirmação.

4.11  Recursos Humanos

Unifica os sistemas avulsos de ponto e recrutamento usados hoje.

- Ponto digital no celular, com cerca de 150 metros da unidade via Google Maps e suporte a mais de um endereço para home office.

- Lista de colaboradores com filtros (área, CLT ou PJ) e gestão de ponto (saldo de horas, faltas, justificativas) restrita a administradores.

- Recrutamento: currículos do site mais a importação do SULTS e das planilhas, com dashboards (local, cargo, estado, período). Ao selecionar um currículo, o candidato entra no Kanban de processo seletivo, com o andamento replicado no currículo e mensagem automática ao candidato.

4.12  Gestão de indiques

Programa de indicação de clientes, com sorteio mensal por unidade.

- Indicações do site e manuais; cada unidade vê as suas e a franqueadora vê todas, com dashboard geral.

- As indicações entram no CRM como leads frios, com identificação visual própria e régua de venda automática até o agendamento ou a perda.

4.13  CRM

Evolução do pipeline atual para um CRM completo, aproveitando estrutura que a Vértice já possui.

- Pipeline visível para o vendedor, chat de atendimento e IA de qualificação inicial dos leads.

- Canais integrados: WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, Google e site.

4.14  Disparos de WhatsApp   ·  Prioridade inicial

Disparos das unidades para as suas bases e campanhas de venda. A estratégia e os riscos estão na seção 6.

- Um WhatsApp por unidade (ou mais), conectado pelo módulo de canais, com métricas completas (envio, abertura, conversão), visão das conversas e leads em Kanban.

- Grupo VIP por loja: dia de vendas com ofertas, aquecimento automatizado por IA, link de pagamento e métricas, com repescagem no dia seguinte.

5.  Site institucional

- Integração dos formulários do site (avaliação, procedimento, popup de oferta e banner) ao Power System, com distribuição automática por unidade.

- Escolha da unidade por lista, não por CEP. Ficou definido que o cliente seleciona a unidade em uma lista, porque a geolocalização por CEP não atende quem prefere uma unidade que não é a mais próxima.

- Na área administrativa, o cliente escolhe quais unidades participam de cada banner ou oferta.

- O botão SAC cai no CRM do SAC; os demais formulários caem no CRM comercial, por unidade.

- Reformulação do painel administrativo do site para dar autonomia de edição de páginas, banners e textos, além de métricas de acesso, sem depender de terceiros.

Por redundância, a demanda pode também notificar a unidade por e-mail e por WhatsApp, mas a fonte principal é sempre o sistema. Definir na seção 11.

6.  Estratégia de mensageria e disparos de WhatsApp

Ponto mais sensível do projeto O volume de mensagens chega a cerca de 3.000 por dia (confirmações, lembretes, pós-venda e reagendamento de faltas), o que traz risco real de bloqueio de números de WhatsApp. A Vértice constrói a solução, mas não garante isenção total de bloqueio. A eficácia depende das regras criadas pela operação.

- Módulo de canais: cada unidade conecta o seu próprio WhatsApp por QR code e define quais automações rodam nele. Se um número cair, a unidade reconecta, e o impacto fica restrito àquela loja.

- Automações padrão (boas-vindas e confirmação de agendamento) podem rodar pela franqueadora; campanhas e recompra ficam por unidade.

- Avaliação entre WhatsApp por QR code (sem custo por mensagem, maior risco de bloqueio) e API oficial (custo por mensagem, mais estável). A decisão vem após testes internos de cadeia de envio com intervalo entre mensagens.

- Para o grupo VIP, a IA será treinada com conversas reais de grupos anteriores, que o cliente vai fornecer.

7.  Integrações externas

- WhatsApp (canais por unidade e, se definido, API oficial) para automações, atendimento e campanhas.

- Google Workspace para o disco virtual e, se confirmado, para o disparo de e-mails.

- Google Maps para a cerca do ponto digital e para apoio na seleção de unidades.

- Site institucional para os formulários de SAC, leads, avaliações, currículos e indicações.

- Gateway de pagamento para link de pagamento, boleto e baixa.

- Integração bancária para conciliação diária e lançamento de crédito.

8.  Migração de dados

Transição do BMP, e da consolidação do SULTS e das planilhas, para o Power System.

- Dados cadastrais dos clientes: exportáveis pela API do BMP, com integração já iniciada pela Vértice.

- Ponto crítico: contratos assinados, termos de consentimento e fotos de procedimento não têm exportação documentada na API do BMP. Depende de contato com o fornecedor do BMP (Diego) para viabilizar a extração. Sem os contratos, o sistema não libera as sessões.

- Regra de visibilidade: o cliente é visto apenas pela unidade onde comprou; ao cadastrar o mesmo CPF em outra unidade, ele passa a ser visto pelas duas. Essa regra precisa ser preservada na migração.

- A migração precisa ser feita em janela curta, porque a operação tem de centenas a milhares de agendamentos por dia e não pode ficar parada durante a transição.

9.  Cibersegurança e infraestrutura

- Estruturação do backend sobre o front existente (hoje sem backend), com hospedagem na Vercel.

- Variáveis de ambiente e chaves sensíveis protegidas em secrets (Vercel e Kubernetes), sem exposição no repositório.

- Definição dos níveis de acesso (super admin, franqueado e perfis por área), com as automações restritas ao super admin.

- Entrega ao cliente de comandos de atualização, para que ele faça alterações futuras no front sem comprometer o repositório e o backend.

10.  O que não está incluído nesta fase

- Funcionalidades não levantadas nas anotações e na reunião, e não registradas no documento de requisitos.

- Redesenho do front ou do site além da reformulação do painel administrativo prevista.

- Criação de novos módulos pelo cliente durante a construção.

- Garantia de isenção total de bloqueio de WhatsApp.

- Operação e suporte do WhatsApp nas unidades, que pode ser contratado à parte.

- Migração manual, cliente a cliente. A transição é por integração.

11.  Em aberto (requer definição)

- Faseamento. Definir a ordem de construção dos módulos. Expansão e disparos foram sinalizados como prioridade.

- Ajustes estruturais antes do início. Múltiplos procedimentos por agendamento e blocos de horário de 10 minutos mexem na estrutura e precisam ser feitos pelo cliente antes de começar.

- WhatsApp por QR code ou API oficial. Decisão após os testes de volume e custo.

- Documentos do BMP. Confirmar com o fornecedor a forma de exportar contratos e fotos.

- Regras do SAC e do CRM. Definir distribuição e transferência de chamados e as transições do funil.

- Notificação de lead. Confirmar se vai também por e-mail e WhatsApp ou apenas pelo sistema.

- App do cliente. Validar e definir o escopo.

12.  Pré-requisitos e responsabilidades do cliente

Antes de qualquer estimativa de prazo A maior parte do sistema foi prototipada pelo cliente sem teste. Antes de evoluir, é preciso uma rodada de validação técnica para mapear o que funciona, o que precisa ser refeito e o que será construído. As integrações dependem de credenciais e de contratos com terceiros. Sem essa validação e esses acessos, qualquer prazo é especulativo.

O cliente fica responsável por

- Congelar o sistema: não criar novos módulos nem fazer alterações estruturais durante a construção, reunindo todos os ajustes em uma lista.

- Aplicar antes do início os ajustes de formulário que mudam a estrutura (múltiplos procedimentos e blocos de horário).

- Enviar a lista de e-mails e de WhatsApp de todas as unidades.

- Contatar o fornecedor do BMP (Diego) para viabilizar a exportação de documentos e fotos.

- Preparar a versão atual da plataforma para a migração.

- Exportar conversas de grupos VIP anteriores para treinar a IA.

- Revisar o sistema módulo por módulo e listar as necessidades de cada área.

- Fornecer as credenciais e contratos das integrações (WhatsApp ou API oficial, Google Workspace, gateway de pagamento e banco). Acessos do GitHub e da Vercel já estão mapeados.

13.  Prazo

Pela dimensão do sistema (catorze módulos, integrações, migração e cibersegurança), o prazo não é estimado em uma data única neste escopo. A construção é incremental, por módulo e por prioridade, com testes parciais ao longo do caminho.

O prazo de cada frente será definido no cronograma, depois da priorização e do detalhamento de requisitos. Já existe um documento de requisitos funcionais, com cerca de 50 páginas, que serve de base.

As integrações dependem da liberação de terceiros (fornecedor do BMP, provedores de WhatsApp e de pagamento), que é um processo externo e fora do controle da Vértice.

14.  Condições gerais

- Qualquer entrega não prevista neste escopo e no documento de requisitos não está incluída.

- Mudança estrutural solicitada após o início gera novo escopo e novo prazo.

- Alterações feitas pelo cliente no front durante a construção podem quebrar o projeto e não são cobertas.

- Bug após entrega tem garantia. Funcionalidade nova gera novo orçamento.

- As integrações dependem de credenciais e de liberação de terceiros, fora do controle da Vértice.

15.  Aprovação

A produção terá início após a aprovação formal deste escopo, o congelamento das alterações e o recebimento dos acessos.

Anexo A.  Decisões fechadas na reunião

Resumo das definições alinhadas com o cliente, registradas para referência.

- O Power System é a fonte única de informação. Não há mais BMP, SULTS, BLIP ou planilhas separados.

- Os formulários do site caem no sistema, distribuídos por unidade, com escolha da unidade por lista (não por CEP).

- O painel administrativo do site será reformulado para dar autonomia de edição ao cliente.

- Nada será alterado no site e no sistema até o backend ficar pronto, para não quebrar o projeto.

- Para os disparos de WhatsApp, será criado um módulo de canais, com um número por unidade conectado por QR code.

- A migração dos dados do BMP é por integração; os documentos e fotos dependem do fornecedor (Diego).

- O CRM atual será aprimorado, não substituído, com chat de atendimento e IA de qualificação.

- As indicações entram no CRM como leads frios, com identificação visual própria.

- As automações ficam restritas ao super admin; cada perfil acessa apenas os módulos da sua função.